数字化校园建设一期规划

目录

1.建设背景

2.建设步骤

3.建设目标

4.相关部门支持

5.项目亮点

6.建设时间

7.建设预算

1.建设背景

吉林建筑大学，简称吉建，坐落于吉林省长春净月国家高新技术产业开发区。前身是1956年国家城市建设部创建的长春城市建设工程学校，是吉林省第一所土建类中等专业学校，也是新中国首批建立的十所建筑类专门学校之一。1960年升格为本科院校，正式成立“吉林建筑工程学院”，成为吉林省唯一的土建类本科高等学校。

教育部印发《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》，《规划》提出，到2020年，需形成与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系，基本实现所有地区和各级各类学校宽带网络的全面覆盖。《规划》提出，到2020年，全面完成《教育规划纲要》所提出的教育信息化目标任务，形成与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系，基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境，基本形成学习型社会的信息化支撑服务体系，基本实现所有地区和各级各类学校宽带网络的全面覆盖，教育管理信息化水平显著提高，信息技术与教育融合发展的水平显著提升。教育信息化整体上接近国际先进水平，对教育改革和发展的支撑与引领作用充分显现。

教育信息化建设成为高校建设的重点项目，充分发挥现代信息技术独特优势，信息化环境下学生自主学习能力明显增强，教学方式与教育模式创新不断深入，信息化对教育变革的促进作用充分显现。

# 2.建设步骤

数字校园的建设是一个长期的项目。在建设过程中，应遵循有目标，分步骤的有效进行。在每一期的建设中，都能突出体现数字校园建设的成果。

数字校园建设第一期：

按照学生路线建设，率先整合校园中与学生相关的业务系统，建设与学生相关的应用。由于在校园中，学生的学习生活中，都会有教师和辅导员的介入。在建设过程中，可以建设部分教师和辅导员角色的相关轻应用。

## 2.1建设内容

2.1.1统一信息标准

根据教育部及国家制定的高校信息标准，同时，依照学校自有编码的设定，对校园各业务系统的数据进行数据编码标准和数据交换标准的转换。

2.1.2统一身份认证平台

建立电子身份认证系统，实现统一的用户管理与权限控制。身份认证系统将是数字化校园的重要组成部分，为各应用系统提供集中的身份认证服务，提高数字化校园应用系统的安全性。通过指定相应的集中认证技术规范，提供统一的应用系统用户管理接口，最终实现所有新建系统用户认证的统一集中化管理，做到真正意义的集中认证。该系统为数字化校园的所有用户提供统一的身份确认与权限交付。用户通过统一信息门户实现单点登录，整体上避免重复投资。

2.1.3共享数据中心

共享数据中心平台即是统一的数据资源与交换应用服务平台系统，是对数字化校园中的各种结构化数据进行统一管理的平台，还包括数据交换平台，是实现数字化校园数据共享，提供深层次数据挖掘，数据分析的重要基础。

2.1.4数据清洗与整合平台

数据清洗与整合平台实现共享数据中心的数据采集与分发，提供对被交换信息进行清洗、转换、装载入库等数据交换服务，即清理脏数据，完成对数据的整理，确保数据一致性、完整性和正确性。

2.1.5统一信息门户

统一信息门户平台需将数字化校园的信息和应用资源有机整合成一个统一的WEB页面，用户只要拥有一个帐号，就能访问到权限范围内的所有资源。同时，门户平台要提供个性化信息服务，信息的内容和形式可以定制，不同的用户可以根据自己喜好来定制信息和服务内容，个性化设置自己的界面风格，用户可以享受到数字化校园所提供的个性化信息服务

2.1.6迎新协作平台

迎新协作平台提供网上预报到，网上选宿舍，网上缴费等功能，让学生的报到过程完全在网上一站式完成，新生到了学校，只需要扫描二维码，领取宿舍钥匙便可完成全部报到过程。同时，新生报到情况可以直观的在系统中显示，给迎新教师提供了直观便捷的监控和统计。

2.1.7离校系统

数字离校管理系统的建设应涉及毕业生离校的各个环节，面向毕业生和学校各部门提供综合信息管理与服务。系统应基于网络技术和数据共享理念，在参与离校办理的各相关部门之间，实现数据的高度共享和流动，实现学生离校过程的信息化管理，减轻部门工作人员及学生在离校过程中的工作量，提高工作效率，保证离校数据的准确性、一致性，优化毕业生离校手续的办理，为学生离校提供满意的服务。

2.1.8学工系统

学工系统即学工信息管理系统,该系统面向高校学生处、院系思政教师实现对全校学生学籍管理、困难助学管理、奖惩管理、学业预警管理等实现的网络在线管理学工系统将严格基于公共应用平台的模式建立，采用统一的数据标准和管理规范，发挥统一身份认证设计、统一共享数据库设计、统一系统接口设计的优势，实现大量数据共享，减少数据冗余，满足学院数字化校园应用的长期持续发展，减少了部门之间工作的中间环节，提高了跨部门管理的效率。学工系统密切结合各高校学生管理部门的实际操作过程，并从各个方面规范了工作流程，基本上做到了学生从入学至毕业全过程资料的完备管理。

2.1.9整合业务系统

与共享数据中心对接，进行数据整合；与统一身份认证平台对接，进行身份整合；与统一信息门户对接，进行应用整合。

2.1.10建筑行业咨询平台

充分发挥学校建筑类院校特色，充分利用学校资源库、实验室、学科理论知 识和人才优势，结合云平台技术，搭建一个面向社会的，基于云技术的建筑行业咨询平台。

# 3.建设目标

## 3.1建设基础平台的目标

3.1.1以教务系统为起点，将信息化应用及业务整合深入学校各部门

根据吉林建设大学的实际情况，率先整合校园核心的教务系统，通过教务系统实现丰富的应用，将数据整合及业务融合的概念深入学校各部门。

3.1.2解决信息孤岛，为科学决策提供数据支撑

建立数据中心，打破校园信息孤岛的问题，将数据整合到数据中心，实现真正的数据共享。为决策分析及数据分析提供权威有效的数据支撑。

3.1.3通过数据分析发掘校园新现象，完善校园业务流程

紧跟目前时代发展，在大数据时代中，利用校园数据，通过数据分析，发掘新问题，从而不断完善校园的教学及管理流程。

3.1.4通过可配置工具，灵活地完成数字校园中随时而来的需求变更

在数字校园中，学校对于数字校园的数据呈现会在不同阶段有不同的需求，在门户中必须可以实现随需应变及时构建的可配置工具来完成学校的需求变化。

## 3.2建设迎新协作平台的目标

3.2.1改变迎新方式

改变常规的纸质单据迎新方式，学生只需带着自己的身份证或手机二维码等证明就可以在各个部门之间办理迎新手续。

3.2.2规范迎新流程

加强参加迎新的各个部处间的信息流通和工作配合,规范新生报到流程,使迎接新生的工作流程更为有序。

3.2.3提高迎新效率

配合规范化的迎新流程，系统结合互联网门户查询等即时信息平台提供和引导新生报到行为，同时借助条码扫描工具、非接触式感应设备减少繁琐的数据录入工作提升迎新效率。

3.2.4实时整合数据

数字化的迎新系统以数据共享中心作为基础，实时整合迎新过程中各个相关部门的应用系统，使参与迎新的学校各相关管理部门间的数据实现了共享和流动，在迎新过程中形成了学生的在校学籍信息，纵向实现新生入学数据与新生在校学籍数据的无缝连接。

迎新协作平台可以极大程度地简化迎新流程，降低迎新教师的工作量，提供一目了然的统计信息，提升师生的满意度。

## 3.3建设离校系统的目标

3.3.1改变传统办公方式

脱离纸质化办公，每个相关部门的办理情况和意见将会由系统统一汇总展示，供学生和教师核查；

3.3.2提高办理效率

通过整合各个部门的学生相关数据，能够自动分析各个学生的离校状态，对于需要办理相关手续的学生进行单独通知，减少了各个部门在离校阶段所需要处理的事物数量，整体缩短了离校流程；

3.3.3自主办理离校业务

针对学校的具体情况定制步骤，学生在离校期间可以直观的查询自身的离校情况，通过系统得知下一步将需要前往何处办理手续，在办理完成以后系统自动更新相关状态；

通过信息化手段管理离校工作，离校手续的办理人员可以不再需要从繁杂的报表中找寻学生的名字，也不用在各个部门老师那里汇总学生离校情况；

3.3.4实时展示离校信息

实时的展示学生的离校信息，同时也提供针对与学生的离校手续办理指导。老师无需再在离校期间集中解答学生的离校疑问，各个部门的离校手续办理工作更加灵活，部分工作更实现了网络远程办理，无需人员亲自前往。

离校系统可以简化在学生离校时期的业务流程，降低各部门教师离校时的工作量，并能为师生提供直观可视的办理流程及待办事项，减少学生为不必要的流程而耽误实习工作，提升师生的体验感及满意度。

## 3.4建设并整合学工系统的目标

3.4.1辅助学生管理工作

提供了方便快捷的办公服务功能，呈现丰富众多的公告、新闻及文化信息，辅助学生工作干部开展学生教育管理，辅助学生开展学习、业务申请办理等活动，完整搭建学生工作办公平台和学生自我发展管理平台，全方位服务师生。

3.4.2提高学生管理工作效率

支持学院各项学生工作的数字化，促进学生处、团委各科室和各院系学生管理人员的协同办公，提高学生管理工作效率。

3.4.3辅助领导决策

数据中心记录储存了大量的普通公告信息、新闻资料信息，学生入学至毕业个人动态信息、学生申请资助或奖励的过程及结果信息、学生班级建设及优秀集体创建信息、学生工作干部档案及工作职责范围信息等，海量数据存储为教育管理者提供强有力的决策支持。

3.4.4实现数据整合

将各类学生信息有效整合，实现全校范围数据共享和一致。

- 奖惩助学信息及时通报，和学生息息相关的信息通过整合以后，能够及时的同步到信息门户中，方便老师的管理，也为学生获取资讯提供途径。

- 学生缴费、成绩、住宿情况统一监控，为辅导员提供每个学生的监控台面，能够将学校所有信息系统中与该生相关的信息集中在统一的界面中展示。

- 学生成绩与学生考勤、奖惩、晚归管理关系综合分析表，直观说明学生管理工作与学生成绩的关系。

- 学工系统中的学生数据信息能够根据教务系统的变化情况实时更新调整。

## 3.5整合教务系统的目标

3.5.1提高教务管理质量

实现各教学管理部门日常教学教务管理，把教务管理人员从繁杂的手工劳动中解脱出来，提高教务管理的质量。

3.5.2提供数据支持

教务系统作为学校教学事务管理的支撑平台，它为共享数据中心提供了学生类数据管理的参照标准。通过整合教务系统数据，能够获取学生学习情况、教师教学安排、考试情况以及教学资源分配情况等信息。

- 学生成绩公开化；

- 为财务收费部门提供支持；

- 为宿舍分配提供教学分班信息支持；

- 为学工管理提供基础数据；

- 为图书管理提供基础数据；

- 为统一信息门户提供基础数据，用于展示。

## 3.6整合图书系统的目标

整合图书馆管理系统能够获取学生的图书借阅情况，为学校的管理工作开展提供支持。整合后的图书馆管理系统能够从共享数据直接获取学生和教职员工信息的基础数据，办理图书馆相关业务。

- 实时获取学生图书借阅情况，辅导员在办理离校手续时，能够直观的查看相关学生的图书馆手续办理状态。

- 学生欠书提示将通过系统直接同步到学生或老师的个人门户界面。

- 基于数据共享业务，无需单独办理借书证，学生和老师仅携带自己的学生证或职工证即可借阅图书。

## 3.7整合一卡通系统的目标

3.7.1提供人性化服务

一张卡就可以完成开门、停车、考勤、就餐、消费、会议签到、借书、用水、用电等公共设施使用的各项活动，使众多学校摆脱繁琐、低效的管理，把更多精力投入到科研、教学和学习中。

3.7.2实现数据整合

整合一卡通管理系统的主要目标是达到收费消费透明化，学生和教职工能够实时的了解自己一卡通消费情况。

- 提供一卡通余额信息到门户展示；

- 提供一卡通消费记录自助查询。

- 3.8建筑行业咨询平台的目标

咨询平台是利用网络技术，对建筑行业从业人员遇到的问题进行咨询，以求得到问题的解决方案，改变传统的以电话咨询的方式。应用云技术，能突出咨询平台的实时性，如果用户有问题，则可利用这个咨询平台向在线的专家咨询，必定会得到取得比传统的电话方式更有效的效果。

3.8.1依托社区数据结构基础，建设建筑行业特色咨询服务平台系统。

3.8.2行业咨询系统与社区平台系统数据深度融合，统一用户，增设专家系统，也就是在原有个人信息内增设专家字段或标签、标识。

3.8.3专家个人博客空间与社区博客空间公用，派遣同学一对一或多对一，协助学校各专业专家、学科带头人建立个人博客空间。首先选取一个专业作为建设试点，然后推广到全校。

3.8.4搜集、总结专家意见构建行业咨询服务平台。

3.8.5建设网络资源库。

3.8.6同步进行网上互动平台的建设。

# 4.相关部门支持

整合教务系统

4.1数据接口

由于教务系统为学校核心系统，故不直接访问数据库，需要教务系统提供中间表或者中间视图。

4.2新生数据

为了第一时间同步到新生数据，故需提供新生数据来源，如迎新系统等。

4.3服务接口

为了整合教务系统应用，需提供服务接口。

4.4身份整合

需要教务系统改变登录逻辑，接入身份认证平台，进行统一身份认证管理。

# 5.项目亮点

5.1学生教学管理

5.1.1迎新协作平台

提供高校迎新一站式服务，新生在家便可完成迎新流程的大部分内容，可以进行网上预报到，网上选宿舍及网上缴费。新生到达学校现场，只需扫描二维码，领取宿舍钥匙便可完成报到流程。提升了师生的体验感，降低了迎新教师的工作量。

5.1.2整合校园业务系统

在门户中为学生提供教学及生活服务轻应用，为辅导员及院领导提供学生教学及生活情况的数据呈现与分析。将学生教学及生活业务进行融合，从而提升学生体验感。

5.1.3离校系统

整合学生在校期间的所有教学及生活数据，改善离校流程，为学生提供便捷的离校流程，为教师减轻离校流程的工作量。

5.2系统维护

5.2.1统一信息门户

灵活构建可配置，对于门户中的内容无需编码自由配置。提供了丰富的数据分析构建工具，能够及时响应门户内容的变化，为领导提供灵活及时的数据呈现，数据分析及决策辅助支持。在门户中，可集成多种轻应用，完成业务整合及工作流融合的功能。

5.2.2数据清洗与整合平台

通过可视化的配置工具建设数据清洗与整合工作流，零编码灵活可配置，直观可视化，提供丰富的组件实现整个清洗与整合的过程。

5.2.3共享数据中心

统一数据信息标准，元数据管理及接口管理。作为共享数据中心可提供可配置的接口管理。在接入新系统，无需改变代码，通过配置实现接口。

# 6.建设时间

整个数字校园建设需要实施工程师和校方相关人员共同合作完成。根据以往的实施经验，实施人员进场后，建设数字校园的时间预计在3-8个月的时间。

整个数字校园的建设分为三个阶段：

6.1业务调研及产品部署

对各个业务部门进行需求调研，分析业务系统数据。（预计1-4个月）

6.2数据清洗与整合

基于调研，理清业务数据及业务流程，进行数据清洗与整合。（预计1-3个月）

6.3门户建设

为各个角色建设门户，搭建轻应用及业务服务。（预计1个月）

# 7.建设预算

吉林建筑大学报价清单

| 大类 | 序号 | 建设内容 | 数量 | 数量 单位 | 预算价格（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 字 化 校 园 软 件 | 1 | 信息标准 | 1 | 套 |  |  |
|  | 2 | 统一信息门户平台 | 1 | 套 |  |  |
|  | 3 | 统一身份认证平台 | 1 | 套 |  |  |
|  | 4 | 共享数据中心平台 | 1 | 套 |  |  |
|  | 5 | 数据清洗与整合平台 | 1 | 套 |  |  |
|  | 6 | 数据迁移与整合 | 14 | 项 |  | 4个原有（教务，图书，一卡通，邮件）+新建3个共7个系统。数据整合和身份整合共计14个。 |
|  | 7 | 迎新协作平台 | 1 | 套 |  |  |
|  | 8 | 离校系统 | 1 | 套 |  |  |
|  | 9 | 学工系统 | 1 | 套 |  |  |
|  | 10 | 建筑行业咨询平台 | 1 | 套 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |