数字化校园建设一期

根据教育部《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》和吉林省《吉林省教育信息化发展规划(2014-2020》要求，以学校现有网络硬件为基础，以服务于全校师生的教学、科研、生活为目的，建立在学校数据中心平台之上，涵盖了学校的信息化标准管理、学校管理、学生管理、教学管理、教职工管理、科研管理、财务管理、资产与设备管理、行政办公管理、数字图书资料管理等全方位的管理信息平台与信息服务平台。

数字化校园的建设目标是通过建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入，高效稳定、安全可靠的数字化校园，消除信息孤岛和应用孤岛，建立校级统一信息系统，实现部门间流程通畅，对校园的各项服务管理工作和广大教职工提供无所不在的一站式服务。通过提高工作效率、管理效率和决策效率，满足教学、科研和管理工作的需要，从而提升学校核心竞争力。

一、建设内容

随着学校校园网硬件建设基本完成，软件和各个应用系统将成为数字校园建设的重点。在建设过程中，遵循有目标，分步骤的有效进行。

一期建设主要按照学生路线建设，率先整合校园中与学生相关的业务系统，建设与学生相关的应用。

内容包括：统一信息标准、统一身份认证平台、共享数据中心、数据清洗与整合平台、统一信息门户、迎新协作平台、离校系统、学工系统、整合业务系统、建筑行业咨询平台（具体详见附件）

二、建设时间和预算

一期数字校园的建设分为三个阶段，建设数字校园的时间预计在3-8个月的时间：

业务调研及产品部署：对各个业务部门进行需求调研，分析业务系统数据。（预计1-4个月）；

数据清洗与整合：基于调研，理清业务数据及业务流程，进行数据清洗与整合。（预计1-3个月）

门户建设：为各个角色建设门户，搭建轻应用及业务服务。（预计1个月）

一期建设的总的预算为      万。

（详见数字化校园建设一期规划）